|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general sí, pero con matices. Cumplí el estudio de mercado y el perfil de cliente (A1) en el plazo. La robustez operativa (A16) la tengo en curso y un poco más lenta de lo planeado, porque depende de que el resto del código esté estable. Me facilitó trabajar con un plan por sprints y tener claro qué me tocaba. Me dificultó que no había datos oficiales de digitalización de bodegas por región y tuvimos que declararlo como hipótesis, y que empecé a registrar mi trabajo más tarde que mis compañeros.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando hay un problema lo converso con el grupo y lo dejo anotado en el seguimiento. Con el dato que faltaba lo dejamos como hipótesis y lo explicamos de forma clara. Ahora voy a avanzar con respaldos, permisos mínimos y revisión antes de publicar, y a probar siempre en una base de prueba y no en la de producción.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno pero con aporte menor que el de mis compañeros en el código. Destaco que el estudio de mercado usó fuentes oficiales (SII y Ministerio de Economía) y que probé el registro de entradas y salidas en la aplicación publicada. Puedo mejorar si participo más en el desarrollo y en las pruebas, y si registro mi trabajo todos los días en la bitácora.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo validar el proyecto con usuarios reales si el cliente es inventado, y si el estudio de mercado necesita datos más precisos para la defensa. También quisiera preguntar cómo se evalúa el aporte individual dentro del grupo.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que conviene redistribuir. Sebastián y Andy concentran casi todo el desarrollo. Yo puedo asumir las pruebas de integración y de usuario (A12) y apoyar en la versión móvil (A17), que están por asignar, además de seguir con A16 y el informe final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es bueno. Hay buena comunicación, nos respetamos y hay un registro de lo que hace cada uno. Lo que podemos mejorar es repartir la carga de forma más pareja, asignar a tiempo las actividades que están por asignar y trabajar la documentación entre los tres.