|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, en la parte técnica he cumplido casi todo lo que me tocaba: arquitectura, repositorio, autenticación y roles, productos y movimientos, y el despliegue en Google Cloud con dominio propio. Lo que se atrasó un poco fue la documentación y las pruebas de integración y de usuario (A12), que aún no tienen responsable. Me ayudó que trabajamos con sprints de dos semanas y con un despliegue automático con pruebas. Me dificultaron los problemas de configuración (por ejemplo, Cloud Scheduler no existe en Santiago y usamos São Paulo) y que casi todo el trabajo quedó en dos personas.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando aparece un problema lo anoto en la documentación y busco una solución que no se repita. Por ejemplo, documenté el choque entre "npm run build" y "npm run dev". Para lo que viene, vamos a usar pull requests con revisión, una rama protegida y una base de datos de prueba separada de la de producción.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo como bueno en lo técnico: la aplicación ya está publicada y funcionando, con 382 pruebas automáticas en la web. Destaco el despliegue automático y el modo sin conexión. Puedo mejorar la documentación y el orden: subí mucho código directo a main sin revisión. Quiero documentar más a medida que avanzo y no dejarlo para el final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me queda la duda de cómo hacer las pruebas de usuario con un cliente que es ficticio, y cómo mostrar que los datos de demostración son confiables. También quisiera preguntar qué nivel de detalle se espera en el informe final y en la defensa.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creo que hay que repartir mejor. Las actividades A12 (pruebas de integración y de usuario) y A17 (versión móvil y motor predictivo) están por asignar. Yo puedo tomar la versión móvil y las pruebas técnicas, y Ariel podría liderar las pruebas de usuario.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo es bueno. Nos comunicamos bien, hacemos reuniones, llevamos el registro diario y cada uno entiende lo que hicieron los demás. Lo que podemos mejorar es repartir la carga de forma más pareja, asignar responsables desde el inicio de cada sprint y escribir la documentación entre todos.